Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция котельной на филиале № 7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы».»

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 24.02.2022 по 21.03.2022 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 23.03.2022 по 23.04.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 25.02.2022 по 01.05.2022 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | с 01.04.2022 по 01.06.2022 не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 01.04.2022 по 01.06.2022 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 01.04.2022 по 01.06.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 02.05.2022 по 08.10.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 02.06.2022 по 23.11.2022 |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Красносельскстройматериалы» филиал № 7 «Сморгоньсиликатобетон».

Юридический адрес: 231001, Гродненская область, Сморгонский район, д. Михневичи.

Контактный телефон: +375 15 92 9 76 32.

E-mail: oge@ssb.by.

Реконструкция котельной предусматривается на своих землях существующего предприятия филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» около д. Михневичи Сморгонского района Гродненской области.

Предусматривается реконструкция котельной, а также строительство здания топливоподачи и сопутствующего оборудования (мультициклон, электростатический фильтр).

Целесообразность осуществления проектных решений: заменить используемое углеводородное топливо на местные виды топливно-энергетических ресурсов (МТЭР) и использование их как основной вид топлива; исключить резервный вид топлива мазут; повысить энергетическую эффективность котельной; повысить надёжность теплоснабжения и обеспечить резерв тепловой мощности.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1: установка энергоэффективного котла паропроизводительностью 20 т/ч на газообразном топливе взамен существующего;

- вариант 2: установка двух котлов: паропроизводительностью 15 т/ч на фрезерном торфе и 6 т/ч на газообразном топливе взамен существующих;

- вариант 3: установка котла паропроизводительностью 15 т/ч либо 20 т/ч на фрезерном торфе взамен существующего;

- вариант 4: установка электропарогенератора паропроизводительностью 20 т/ч;

- вариант 5: установка котла на древесной щепе;

- вариант 6: нулевой вариант – отказ от реализации строительства.

Таким образом, вариант 2 «установка двух котлов: паропроизводительностью 15 т/ч на фрезерном торфе и 6 т/ч на газообразном топливе взамен существующих» является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды минимальна, в пределах допустимых нормативов, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.