Инклюзивный ЭКОдворик»

| - Наименование проекта: «Инклюзивный ЭКОдворик» |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 12 месяцев |  |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Тёплый дом», г. Сморгонь Гродненской области |  |
| 4. Цель проекта: Создать условия для комфортного и активного отдыха людей с инвалидностью, а также жителей г. Сморгони и Сморгонского района, посещающих Центр, посредством благоустройства части территории, прилегающей к УТЦСОН за счет приобретенных в рамках проекта необходимых материалов и оказанной волонтерской помощи. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - информировать население г. Сморгони и Сморгонского района о начале реализации проекта путем разработки, изготовления и распространения печатной и промопродукции; - оборудовать территорию, прилегающую к УТЦСОН, бетонными дорожками и беспрепятственным заездом на территорию, так как бетон является эстетическим и экологически чистым материалом, не приносящим вреда окружающей среде и отвечающий требованиям строительства; - установить деревянные скамейки с металлическим каркасом, металлические урны, металлический крытый уличный спортивный комплекс (турник, брусья, кольца, уличные тренажеры), качели-гнездо, которые позволяют катать ребенка с любыми двигательными нарушениями (если дети со спастическими явлениями не могут пользоваться обычными качелями, то гнездо подходит для всех); - проинформировать общественность об инициативе и мероприятиях в СМИ. |  |
| 6. Целевая группа: люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, мужчины и женщины в возрасте от 18-ти лет и старше, дети с инвалидностью, проживающие на территории г. Сморгони и Сморгонского района (не менее 100 человек). Волонтеры (4 человека) окажут помощь в реализации проекта, население района (не менее 500 человек) получат информацию о реализации проекта. |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: В г. Сморгони на территории, прилегающей к учреждению «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» (далее – Центр), имеется территория, которая не приспособлена для нужд, в том числе: передвижения, занятий спортом, отдыха и проведения мероприятий различной направленности для социально-уязвимых категорий населения (взрослых людей и детей с инвалидностью, в том числе инвалидов-колясочников, маломобильных граждан пожилого возраста). В рамках нашего проекта мы планируем благоустроить часть территории, прилегающей к центру социального обслуживания населения (размер территории составляет 25x25м.). В теплое время года здесь проводится ряд различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также ежедневные лекции, встречи, занятия на свежем воздухе для людей с инвалидностью, ставшие традиционными Неприспособленность территории в значительной мере затрудняет их организацию и проведение. Благоустройство территории будет производиться с помощью самих людей с инвалидностью – посетителей и специалистов отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов Центра (так как у тех и других уже имеется опыт по обустройству помещений для проведения занятий (тренажерный зал, компьютерный класс, социальная библиотека и др.), которые уже функционируют), а также волонтеров. В завершение реализации проекта будут проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия. |  |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 19700 |
| Софинансирование |  |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область/ Сморгонский район/г. Сморгонь |  |
| 10. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты Раутенко Инна Юрьевна; заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов УТЦСОН «Теплый дом»; +375298886723 (МТС), 80159246433; rautenk@yandex.ru |  |